| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên:  Bùi Ngọc Dân	 Số thẻ SV : 102210155

Tên đề tài ĐATN: Xây dựng website buôn bán và cho thuê Bất động sản khu vực Đà Nẵng ứng dụng AI đề xuất bất động sản tương tự.

Họ tên người HD: TS. Lê Minh Trí	 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

| Tuần | Ngày | Khối lượng |  | GVHD ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đã thực hiện (%) | tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 1 | 19/03/2026 – 26/03/2026 | Chọn đề tài, phân tích yêu cầu và xác định các chức năng chính của hệ thống, thiết kế sơ bộ CSDL. | Xong nhiệm vụ tuần 1 |  |
| 2 | 26/03/2026 – 02/04/2026 | Setup môi trường, làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền. | Xong nhiệm vụ tuần 2 |  |
| 3 | 02/04/2026 – 09/04/2026 | Tiếp tục làm những chức năng liên quan đến bảo mật phân quyền | Xong nhiệm vụ tuần 3 |  |
| 4 | 09/04/2026 – 15/04/2026 | Làm các chức năng của khách vãn lai và quyền user(chưa có quên mật khẩu, gửi email, thanh toán và đăng tin). | Xong nhiệm vụ tuần 4 |  |
| 5 | 15/04/2026 – 25/04/2026 | Làm các chức năng quên mật khẩu, gửi email, thanh toán và đăng tin | Xong nhiệm vụ tuần 5 |  |
| 6 | 25/04/2026 – 05/05/2026 | Làm các chức năng quản lý của admin. Đã viết xong api | Viết FE cho admin |  |
| 6 | 25/04/2026 – 05/05/2026 | Duyệt lần 1: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |