| ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Phiếu dành cho người hướng dẫn/sinh viên)

Họ tên sinh viên:  Bùi Ngọc Dân	 Số thẻ SV : 102210155

Tên đề tài ĐATN: Xây dựng website buôn bán và cho thuê Bất động sản khu vực Đà Nẵng ứng dụng AI đề xuất bất động sản tương tự.

Họ tên người HD: TS. Lê Minh Trí	 Đơn vị: Khoa Công nghệ Thông tin

| Tuần | Ngày | Khối lượng |  | GVHD ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | đã thực hiện (%) | tiếp tục thực hiện (%) |  |
| 5 | 26/04/2026 – 06/05/2026 | - Làm BE của admin(100%) | - Làm giao diện của admin(70%) |  |
| 6 | 07/05/2026 – 17/05/2026 | - Làm giao diện của admin(100%) | - Tìm hiểu, đọc tài và setup môi trường cho server AI(100%) |  |
| 7 | 18/05/2026 – 23/05/2026 | - Làm chức năng của AI: Vector hóa, lấy gợi ý theo id(100%) | - Viết API cho server AI, viết chức năng cập nhật vector DB khi tương tác với CSDL(80%) |  |
| 8 | 24/05/2026 – 29/05/2026 | Duyệt lần 2: Đánh giá khối lượng hoàn thành _____ % : Được tiếp tục làm ĐATN □ Không tiếp tục thực hiện ĐATN □ |  |  |